宿政发〔2025〕1号

市政府关于下达

2025年全市重大产业项目投资计划的通知

各县、区人民政府，市各开发区、新区、园区管委会，市各委、办、局，市各直属单位：

现将2025年全市重大产业项目投资计划印发给你们，并就有关要求通知如下：

一、细化落实工作机制。市有关部门要强化协调联动，健全优化“项目签约、落地实施、竣工投产、跟踪培育、入库列统”全流程推进机制，完善高位协调、专班服务、主体推进的项目协同推进机制，全力以赴推动项目建设“提速、提质、提效”。各地要充分认识抓好重大项目建设的重大意义，规范组织领导，明确职责分工，高效统筹手续办理、要素保障等相关工作，手续能并行办理的绝不线性推进，建立重大项目审批绿色通道，推行“容缺办理”“承诺制审批”“不见面招投标”等便捷服务，尽可能缩短手续办理和要素配置周期，切实提升企业办事体验感、获得感。

二、优化配置资源要素。各地、各部门要按照《先进制造业重大项目高质量引建工作规程》有关要求，坚持“资金跟着项目走、土地跟着项目走、资源跟着项目走”的工作导向，在符合相关法律法规及政策规定的前提下，简化审批程序，优化办事流程，加大重大产业项目用地、用工、用能、信贷等要素保障力度，集中、精准、高效配置资源要素，切实做到“让要素等项目、让服务等项目”，推动项目顺利落地实施；坚持把提高要素资源节约集约利用水平放在更加突出的位置，全面深入了解项目具体情况，特别是重特大项目的远期规划和当期投资方案，根据项目投资计划，有节奏、有计划提供要素保障，避免资源过度配置、闲置浪费。

三、强化完善督查考核。各地、各部门要充分发挥主观能动性，坚持问题导向、结果导向，从项目建设和支撑发展角度考虑找准工作核心，突出“引”是先导、“建”是当期、“产”是延续的项目建设周期阶段性特征，以更宽视野、更大力度、更实举措，对照项目建设时间节点，一着不让快推进，全力以赴稳投资。市发改委要充分发挥统筹调度职能，加强过程调度，坚持日常督查和年终考核相结合，推动各地加快速度、做实投资，进一步彰显快投资、快建设的鲜明导向，尽快完成当期投资计划，形成有效投资。

附件：2025年全市重大产业项目投资计划表

宿迁市人民政府

2025年1月6日

（此件公开发布）

附件

2025年全市重大产业项目投资计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 建设地点 | 开竣工时间 | 2025年建设内容 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计424个 |  |  |  |  |  |  |
| - 一、先进制造业项目 （368个） |  |  |  |  |  |  |
| （一）机电装备（122个） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沭阳瑞声智能电子 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.7-2027.12 | 建筑面积18万平方米，购置注塑机、焊接机、冲压机等设备，主要生产散热片及模组 | 沭阳县 |
| 2 | 沭阳常坤智能科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2027.12 | 建筑面积15万平方米，购置抛丸清理机、数控车床、卧式金属带锯床等设备，年产300万货位立体库货架、50万套钢制托盘、3000台AGV智能机器人 | 沭阳县 |
| 3 | 沭阳正红电子科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积8.5万平方米，购置自动打端子机、导通测试仪、激光机、绕线机等设备，主要生产线束、步进电机 | 沭阳县 |
| 4 | 沭阳圣彼德机电 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积7.5万平方米，购置高速冲压机、数控车床、数控铣床等设备，年产三相异步电动机15万台 | 沭阳县 |
| 5 | 沭阳杰粹机械 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置激光切割机、加工中心、锯床、磨床等设备，主要生产旋耕机犁刀、开垦刀、犁铧 | 沭阳县 |
| 6 | 沭阳巡洋新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置CNC数控加工中心、智能工业机器人、智能锁杆生产线等设备，年产集装箱零配件1.5万吨、钢管2万吨、热镀锌4万吨 | 沭阳县 |
| 7 | 沭阳鑫永昇照明 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置压铸机、抛光机、喷塑机等设备，年产路灯头100万套、投光灯800万套 | 沭阳县 |
| 8 | 沭阳腾江钢结构二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积5万平方米，购置数控切割机、平面数控机、埋弧焊机等设备，主要生产各类钢构件 | 沭阳县 |
| 9 | 沭阳恒睿杰钢结构 | 新开工 | 沭阳县潼阳镇 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置龙门吊、行车、等离子切割机等设备，主要生产钢结构件 | 沭阳县 |
| 10 | 沭阳河北电机科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.6-2026.12 | 建筑面积3万平方米，购置绕线机、氢氧焊机、数控卧式车床等设备，年产电机4万台 | 沭阳县 |
| 11 | 沭阳永正轮胎二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.6-2026.12 | 建筑面积3万平方米，购置密炼机、开炼机、轮胎模具成型机等设备，年产轮胎模具60万条 | 沭阳县 |
| 12 | 沭阳智之峰新能源科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置静电喷涂线、数控折弯机、AGV无人运输车等设备，年产智能移动卫生间5万套、智能垃圾分类设备2万套 | 沭阳县 |
| 13 | 沭阳硕能自动化科技 | 新开工 | 沭阳县胡集镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置数控火焰切割机、数控激光切割机、数控铣床等设备，年产热压机自动化设备1000台 | 沭阳县 |
| 14 | 沭阳霍茨环保设备 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积3.7万平方米，购置压铸机、注塑机、切割机等设备，年产热交换器1万套 | 沭阳县 |
| 15 | 沭阳昌瑞动力科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置四轴加工中心、五轴叶片专机等设备，年产机械叶片60万片 | 沭阳县 |
| 16 | 沭阳顶峰净化设备 | 新开工 | 沭阳县陇集镇 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积2.7万平方米，购置回收系统注塑机、慢速静音机等设备，年产智能净化设备10万套 | 沭阳县 |
| 17 | 沭阳博芯电子科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积2万平方米，购置贴片机、印刷机、回流焊接机等设备，主要生产电子引信模组 | 沭阳县 |
| 18 | 沭阳博富盈智能科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置数控机床、高精度铣床、激光检测仪等设备，年产金属结构件、金属成品件35万套 | 沭阳县 |
| 19 | 沭阳隆宁智能科技 | 新开工 | 沭阳县华冲镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1万平方米，购置数控机床、激光打印机、环形电镀生产线等设备，年产手机电脑配件500万件 | 沭阳县 |
| 20 | 沭阳以静制动科技 | 续建 | 沭阳县马厂镇 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积14万平方米，购置加工中心、数控车床等设备，年产刹车系统350万套 | 沭阳县 |
| 21 | 泗阳金路达科技一期 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2025.4-2027.12 | 建筑面积22万平方米，购置数控机床、数控绕线机等设备，主要生产电机产品 | 泗阳县 |
| 22 | 泗阳集成电气 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2025.2-2026.3 | 建筑面积9万平方米，购置剪板机、激光切割机等设备，主要生产集成储能设备、配电控制开关设备等设备 | 泗阳县 |
| 23 | 泗阳陈那智能装备 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2025.3-2026.5 | 建筑面积9.3万平方米，购置内外圆万能磨床、车铣复合加工中心设备，主要生产高端数控机床、光学设备等 | 泗阳县 |
| 24 | 泗阳天智汽车零部件 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2025.1-2026.4 | 建筑面积8.8万平方米，购置挤出机、切割机、冲床等设备，主要生产汽车零部件及配件 | 泗阳县 |
| 25 | 泗阳晟远尔翔智能科技 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积8.5万平方米，购置装卸机、码垛机、输送机等设备，主要生产智能物料搬运装备、智能仓储装备等 | 泗阳县 |
| 26 | 泗阳环晨智能 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置压铸机、电泳硅整流机等设备，主要生产消防设备、消防器材、管道及配件等 | 泗阳县 |
| 27 | 泗阳广利智能装备制造 | 续建 | 泗阳县众兴 街道 | 2024.8-2027.12 | 建筑面积32万平方米，购置激光切割机、数控机床、折弯机、打磨机等设备，主要生产金属预制件、钢结构型材 | 泗阳县 |
| 28 | 泗阳康纳精密科技 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积18万平方米，购置激光机、冲压机、折弯成型机等设备，年产新能源汽车零部件10万套、医疗康养设备5万套、非标自动化设备600套 | 泗阳县 |
| 29 | 泗阳智匠装备 | 续建 | 吴泗工业园 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积16万平方米，购置数控车床等设备，主要生产喷气织机、喷水织机、纺纱机等产品 | 泗阳县 |
| 30 | 泗阳捷奥环境 | 续建 | 吴泗工业园 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积14.5万平方米，购置数控激光切割机、卷圆机、等离子切割机等设备，年产1200套环保设备 | 泗阳县 |
| 31 | 泗阳睿泽工业 | 续建 | 吴泗工业园 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积15万平方米，购置氩弧焊机、数控铣床、自动喷砂机等设备，年产2万吨金属部件 | 泗阳县 |
| 32 | 泗阳中科智慧水务系统 | 续建 | 吴泗工业园 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置焊接机、水表自动校准台等设备，年产智能水表、电磁流量计、水质监测器等设备10万台 | 泗阳县 |
| 33 | 泗阳迪升精密科技 | 续建 | 泗阳高新区 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积7.1万平方米，购置机加工中心、X射线机、三坐标检测机等设备，年产1150万件精密零部件 | 泗阳县 |
| 34 | 泗洪拓邦流体控制 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积20.8万平方米，购置蝶阀生产线、控制阀生产线、球阀生产线等设备，年产大口径蝶阀、调节阀、球阀等智能化流体控制系统3万台套 | 泗洪县 |
| 35 | 泗洪苏煜碳纤维 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积18万平方米，购置热压罐、液压机、裁切机等设备，年产车身部件100万件，机器人骨骼、无人机机翼等通用配件100万件 | 泗洪县 |
| 36 | 泗洪毅进金属 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积12万平方米，购置切割机、压机、铣床、加工中心等设备，年产1万台精密金属加工机械 | 泗洪县 |
| 37 | 泗洪寅明汽车 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.11 | 建筑面积12万平方米，购置加工中心、车床、铣床、接管机等设备，年产车辆制动系统500万套 | 泗洪县 |
| 38 | 泗洪鑫源昌重工 | 新开工 | 常泗园区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积11.7万平方米，购置数控机床、激光切割机、剪板机等设备，年产钢箱梁、钢模板10万吨 | 泗洪县 |
| 39 | 泗洪鑫博广汽车 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积10.8万平方米，购置加工中心、喷涂线等设备，年产汽车气门盖300万套 | 泗洪县 |
| 40 | 泗洪玺凯机械 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积8.6万平方米，购置压铸机、CNC加工中心、数控车床等设备，年产汽车零部件130万件 | 泗洪县 |
| 41 | 泗洪乾亚汽车 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7.2万平方米，购置冲压机、注塑机、端子机等设备，年产智能刹车传感器、刹车消音片等新能源汽车制动系统零部件5000万套 | 泗洪县 |
| 42 | 泗洪谦和时代 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.4-2026.12 | 建筑面积5.5万平方米，购置加工中心、数控车床、伺服压机、清洗机等设备，年产新能源汽车水泵500万台 | 泗洪县 |
| 43 | 泗洪金腾智能 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.10 | 建筑面积6万平方米，购置数控折弯机、圈圆机等设备，年产智能配混料设备、物料自动输送系统、自动包装系统等设备1万台套 | 泗洪县 |
| 44 | 泗洪旭鑫智能装备 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.3-2026.3 | 建筑面积4.1万平方米，购置龙门加工中心、激光切割机、数控车床等设备，年产电机转子冲压智能设备1000台套 | 泗洪县 |
| 45 | 泗洪鑫统仕换热系统 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.3-2026.6 | 建筑面积4.8万平方米，购置数控机床、翅片成型机、全自动装芯机等设备，年产汽车热交换系统200万台套 | 泗洪县 |
| 46 | 泗洪瑞景达精密科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积6.8万平方米，购置CNC加工中心、钻孔机车床、数控磨床等设备，年产轮毂单元、法兰盘等汽车零部件及配件320万套 | 泗洪县 |
| 47 | 泗洪卓杰智能 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积5.8万平方米，购置数控卧式镗铣床、数控龙门立式铣床、数控侧面铣床、数控加工中心等设备，年产全自动造型机200套 | 泗洪县 |
| 48 | 泗洪天科医疗科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.4-2026.6 | 建筑面积4.5万平方米，购置数控机床、激光打标机、超声波清洗机等设备，年产眼科手术器械2万套、一次性泪道引流管1.5万套 | 泗洪县 |
| 49 | 泗洪智视眼生物科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.4-2026.12 | 建筑面积3.9万平方米，购置数控机床、超声波清洗机、灭菌柜等设备，年产三类医疗器械人工晶体1万个、二类医疗器械手术刀30万把、一类医疗器械复消工具2万把 | 泗洪县 |
| 50 | 泗洪青洋精密 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.8万平方米，购置数控机床、大型摇臂钻床、铣床等设备，年产平面磨床2000台、数控机床400套 | 泗洪县 |
| 51 | 泗洪沃凯汽车 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积4.9万平方米，购置钻孔中心、加工中心、数控车床等设备，年产刹车泵1200万只、离合器泵600万只、比例阀200万只、汽车涨紧轮200万套 | 泗洪县 |
| 52 | 泗洪承浩机械科技 | 新开工 | 泗洪县界集镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置中频电炉、造型机、数控机床等设备，年产机械零部件180万件、喷油螺杆空气压缩机3000台 | 泗洪县 |
| 53 | 泗洪康诺智能机械 | 新开工 | 常泗园区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积3.1万平方米，购置数控车床、数控滚齿机床、立式五轴加工中心等设备，年产数控机床300台、减速机10万台、空压机10万台、其他机器20万台 | 泗洪县 |
| 54 | 泗洪万森新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.8万平方米，购置拉丝机、切丝机、电焊油压机等设备，年产不锈钢特种焊接材料2万吨 | 泗洪县 |
| 55 | 泗洪宝轮轴承 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积2.8万平方米，购置外圆磨床、内圆磨床、钻孔机、切割机等设备，年产高精密轴承130万组 | 泗洪县 |
| 56 | 泗洪贺麟汽配 | 新开工 | 泗洪县界集镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积2.3万平方米，购置造型机、抛光机、钻孔中心、高端深孔机等设备，年产汽车液压制动泵800万只 | 泗洪县 |
| 57 | 泗洪国高精密机械 | 新开工 | 常泗园区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置卧式加工中心、龙门式加工中心、立式加工中心等设备，年产减速机壳体及高速冲床配件5万件 | 泗洪县 |
| 58 | 泗洪璟畅金属二期 | 新开工 | 泗洪县大楼 街道 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置激光切割机、火焰切割机、等离子切割机等设备，年产切削工具18万件、中型扳手18万件 | 泗洪县 |
| 59 | 泗洪智迪智能装备 | 新开工 | 泗洪县双沟镇 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积2.2万平方米，购置加工中心、车床、激光切割机等设备，年产农用机械2000套 | 泗洪县 |
| 60 | 泗洪瀚宏精密制造 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积42万平方米，购置CNC加工中心、镗缸机、数控深孔钻等设备，年产船用往复活塞内燃机、车用电机、汽轮机等130万套 | 泗洪县 |
| 61 | 泗洪迪特新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积19.8万平方米，购置加工中心、数控机床、数控磨床等设备，年产高强度螺栓5万吨 | 泗洪县 |
| 62 | 泗洪众弹汽车 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.5-2025.12 | 建筑面积9.2万平方米，购置冷校直机、步进式淬火炉、静电喷漆线等设备，年产钢板弹簧、底盘配件等汽车缓冲系统相关零配件2.2万吨 | 泗洪县 |
| 63 | 泗洪益建机车 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积4.2万平方米，购置三轴纵切机、数控走心机等设备，年产电磁阀和高压燃油泵40万只、电磁阀和高压燃油泵零部件300吨 | 泗洪县 |
| 64 | 泗洪华毅数控 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积4.8万平方米，购置加工中心、升降卧式铣床、数控车床等设备，年产机械传动部件3万件 | 泗洪县 |
| 65 | 泗洪巨增科技 | 续建 | 泗洪县界集镇 | 2024.9-2025.9 | 建筑面积2.2万平方米，购置压铸机、高速冲床、磨床等设备，年产定子、转子冲片及铁芯1.2万套 | 泗洪县 |
| 66 | 泗洪东合辰精密机械 | 续建 | 泗洪县界集镇 | 2024.10-2025.9 | 建筑面积1.2万平方米，购置龙门加工中心、数控龙门铣床、电动双梁起重机等设备，年产龙门设备底座、横梁、工作台、立柱200套 | 泗洪县 |
| 67 | 宿豫龙和船舶制造 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.5-2027.5 | 建筑面积20万平方米，建设涂装车间、分段中组区、船舶合拢区、船舶下水区等功能区，年造、修船舶200余艘 | 宿豫区 |
| 68 | 宿豫迪克轮毂 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积10万平方米，购置重力铸造机、挤压铸造机、车床、喷砂机、动平衡试验机等设备，年产400万件高档铝合金轮毂 | 宿豫区 |
| 69 | 宿豫弗斯特智能装备 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.4-2026.12 | 建筑面积7万平方米，购置铸板机、装配线等设备，年产各类传动设备、压缩设备、泵类设备5万套 | 宿豫区 |
| 70 | 宿豫嘉政科技 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置发电机组检测设备、发电机组组装线，年产2000台发电机组及精密设备 | 宿豫区 |
| 71 | 宿豫鹏远新能源 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，年产炼钢、烟气净化等装备1000套以上 | 宿豫区 |
| 72 | 宿豫泽恩机械 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.9 | 建筑面积3.5万平方米，购置导轨研磨机床、滚珠丝杠滚轧、钻孔机等设备，年产10万米直线导轨、5万件机械臂生产线 | 宿豫区 |
| 73 | 宿豫苏源杰瑞 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置高速贴片机、回流焊炉、三防涂覆机等设备，年产1000万台智能电能表及1.5万套集中器、互感器、量测开关 | 宿豫区 |
| 74 | 宿豫中谊新材 | 新开工 | 宿豫区来龙镇 | 2025.2-2025.9 | 建筑面积3万平方米，购置双螺杆挤出机、磨粉机、分光仪等设备，年产3000万套空调配件 | 宿豫区 |
| 75 | 宿豫联展科技 | 新开工 | 宿豫区新庄镇 | 2025.1-2025.6 | 建筑面积1.2万平方米，购置淬火炉、清洗机等设备，年产50套托辊型网带炉生产线 | 宿豫区 |
| 76 | 宿豫拓谱汽车零部件 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.1-2025.7 | 建筑面积1.1万平方米，购置切割机、冲压机等设备，年产发动机进排气门800万支 | 宿豫区 |
| 77 | 宿豫波尔高压 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.10 | 建筑面积1万平方米，购置插件机、制版机、绕线机、贴片机等设备，年产高压电源产品2万台套 | 宿豫区 |
| 78 | 宿豫旭能科技 | 新开工 | 宿豫区来龙镇 | 2025.2-2025.9 | 建筑面积1万平方米，购置焊线机、封胶机、光谱仪等设备，年产LED智能灯泡3000万只 | 宿豫区 |
| 79 | 宿豫迪亚智能仓储 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积1万平方米，购置铸焊机、全自动装配线等设备，年产智能仓储设备10000套 | 宿豫区 |
| 80 | 宿豫北斗智能驾舱 | 续建 | 宿迁高新区 | 2022.10-2025.12 | 建筑面积45万平方米，购置贴片线、波峰焊、选择焊等设备，年产汽车智能驾驶座舱及域集成控制系统200万套 | 宿豫区 |
| 81 | 宿豫人民控股电力成套设备 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.4-2026.12 | 建筑面积15.3万平方米，购置箔式绕线机、高压绕线机、热压机等设备，年产高压变电设备、防爆仪器仪表设备1.5万台 | 宿豫区 |
| 82 | 宿豫海尔智能制造 | 续建 | 张家港园区 | 2024.11-2026.12 | 建筑面积8万平方米，购置车床、冲床、折弯机等设备，年产大型智能洗烘设备20万台 | 宿豫区 |
| 83 | 宿豫绿金人高分子新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置焊接机器人、车床、三坐标检测仪等设备，年产高分子加工专用生产线100套 | 宿豫区 |
| 84 | 宿豫顺天智能科技 | 续建 | 张家港园区 | 2024.9-2025.8 | 建筑面积7万平方米，购置数控车床、普车、线切割、穿孔机等设备，年产50万件精密模具 | 宿豫区 |
| 85 | 宿豫长时京浩 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积7.2万平方米，购置注塑机、振动摩擦焊机、机加工等设备，年产汽车转向、悬架、制动系统零部件350万套、电子零部件100万套 | 宿豫区 |
| 86 | 宿豫垚驰精工 | 续建 | 张家港园区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置模具、液压机等设备，年产500台检测设备、4000万件轴承 | 宿豫区 |
| 87 | 宿豫银泰半导体 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置芯片组装线、测试线、自动镀锡线、高速测试仪表等设备，年产60亿支LED半导体桥堆元器件 | 宿豫区 |
| 88 | 宿城精工PEC钢混结构件 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.7-2026.12 | 建筑面积41万平方米，购置等离子切割机、数控折弯机、数控剪板机等设备，年产PEC钢混结构件20万平方米 | 宿城区 |
| 89 | 宿城几米物联科技 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积18万平方米，购置贴片机、上下板机、测试仪等设备，主要从事物联网智能终端的研发、生产和销售 | 宿城区 |
| 90 | 宿城奔腾激光 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.1-2026.3 | 建筑面积11万平方米，购置切割机、折板机、喷涂机等设备，主要从事高功率激光切割设备研发、生产和销售 | 宿城区 |
| 91 | 宿城东泽精密机械 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积12万平方米，购置立式加工中心、定梁龙门加工中心、激光切割机等设备，年产汽车电机部件300万件、汽车饰件1000万件、高精密非标零部件250万件 | 宿城区 |
| 92 | 宿城德巨电子一期 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积14.7万平方米，购置上板机、贴片机、回流炉等设备，主要生产智能穿戴、手机、笔记本电脑等消费类电子产品 | 宿城区 |
| 93 | 宿城卓旭半导体 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2025.6-2025.12 | 建筑面积5万平方米，购置真空混合机等设备，年产制冷片40万组 | 宿城区 |
| 94 | 宿城迅控电力设备 | 新开工 | 宿城区屠园镇 | 2025.6-2025.12 | 建筑面积4.5万平方米，购置薄式绕线机、液压折弯机、线切割机等设备，主要生产各类变压器、高低压配电柜、柱上开关等 | 宿城区 |
| 95 | 宿城苏七半导体 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.2-2025.9 | 建筑面积4万平方米，购置光刻机、抛光机等设备，年产40亿只半导体元器件 | 宿城区 |
| 96 | 宿城恒跃科技新材料 | 新开工 | 宿城区陈集镇 | 2025.1-2025.10 | 建筑面积2.5万平方米，购置高精度数控机床、激光切割机等设备，主要生产电子元器件 | 宿城区 |
| 97 | 宿城沃隆汽车零部件 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.1-2025.6 | 建筑面积5万平方米，购置机器人、注塑机等设备，年产前保险杠20万套、前格栅10万套、门内装饰20万套 | 宿城区 |
| 98 | 宿城乔那科数控机床 | 续建 | 宿城开发区 | 2024.6-2025.8 | 建筑面积24万平方米，购置进口大型机床加工母机、进口高端检测等设备，年产龙门加工中心3000台套 | 宿城区 |
| 99 | 宿城瑞吉精密制造 | 续建 | 宿城开发区 | 2024.11-2025.12 | 建筑面积18万平方米，购置造型机、双轴搅拌机、空压机等设备，主要生产管道、阀门、机械臂 | 宿城区 |
| 100 | 宿城嘉盛激光智能装备 | 续建 | 宿城开发区 | 2024.12-2026.6 | 建筑面积12万平方米，购置数控折弯机、数控车床、数控加工中心等设备，年产三维五轴及大口径重型管材激光切割数控机床2000台套 | 宿城区 |
| 101 | 宿城星通电子 | 续建 | 运河宿迁港 产业园 | 2024.9-2025.6 | 建筑面积6万平方米，购置智能测试机、全自动印刷机等设备，年产手机和智能穿戴等电子通讯类产品1000万套 | 宿城区 |
| 102 | 经开区双鹿智能电器 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.3-2026.12 | 建筑面积23万平方米，购置真空成型机、机械手臂、滚涂机等设备，年产150万台智能冰箱、冰柜及家电配套 | 宿迁经开区 |
| 103 | 经开区佰杜新材料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积10万平方米，购置分条机、高速冲床、氮气机、空压机等设备，年产互感器、电源变压器等600万件 | 宿迁经开区 |
| 104 | 经开区德耀金属科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积9万平方米，购置冲压机、车铣复合机等设备，年产500万套油田精密配件 | 宿迁经开区 |
| 105 | 经开区贝达尔智能制造 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积9.6万平方米，购置曲轴箱组合机床、数控车铣中心、多轴钻孔机等设备，年产气缸座2.2亿套、曲轴1亿套 | 宿迁经开区 |
| 106 | 经开区黄河电子 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置发泡机、工位机、侧板成型机等设备，年产30万台冰箱、冰柜等家用电器 | 宿迁经开区 |
| 107 | 经开区弘信食品机械制造 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积12万平方米，购置切割机、电焊机、车床等设备，年产15万套食品加工机械设备 | 宿迁经开区 |
| 108 | 经开区安塑新材料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置注塑机、造粒机、模具等设备，年产10万吨汽车零部件、智能化托盘、周转箱和卫生箱等注塑产品 | 宿迁经开区 |
| 109 | 经开区科固电器 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.6 | 建筑面积2.6万平方米，购置高温冲床、排片机、涨环机等设备，年产6000万只换向器 | 宿迁经开区 |
| 110 | 经开区西游蓝智能科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置装配机、检测仪等设备，年产100台智能检测设备 | 宿迁经开区 |
| 111 | 经开区源晟霖环境设备 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.6 | 建筑面积1万平方米，购置电焊机、切割机等设备，年产40套高端净水处理设备、饮用水净水器设备 | 宿迁经开区 |
| 112 | 经开区芯峰电子 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.9 | 建筑面积0.9万平方米，购置标签机、墨盒机、碳带等设备，年产1万台桌面式标签、手持蓝牙等打印机 | 宿迁经开区 |
| 113 | 苏宿园区航能氢醇新能源 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.6-2027.12 | 建筑面积3万平方米，购置温室气体排放控制设备、氢醇燃料制取设备、新能源物流装备制造设备，主要生产氢醇新能源产业装备及零部件 | 苏宿 园区 |
| 114 | 苏宿园区优顺激光智能装备 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.3-2026.6 | 建筑面积2.4万平方米，购置退火炉、龙门加工等设备，年产3000台激光切割装备 | 苏宿 园区 |
| 115 | 苏宿园区科佳新能源汽车零部件 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置吸塑机、机械手、雕刻机等设备，年产新能源汽车零部件100万件 | 苏宿 园区 |
| 116 | 苏宿园区德盛互感器 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积0.2万平方米，购置绕线机、矩形切割机、电压仪等设备，年产铁芯、互感器6万件 | 苏宿 园区 |
| 117 | 苏宿园区聚申元海洋工程配套件 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.10-2026.6 | 建筑面积9万平方米，购置破碎机、筛选机、搅拌计量器等设备，年产深海砼结构件及水泥制品80万吨、深海风力发电设备15万吨 | 苏宿 园区 |
| 118 | 苏宿园区中运深海风力发电配套装备 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.10-2026.6 | 建筑面积9.8万平方米，购置制链机组、带锯床、调质炉等设备，年产锚链及海洋系泊链30万吨、风力发电配套件50万吨 | 苏宿 园区 |
| 119 | 苏宿园区威那微半导体芯片封测 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.12-2026.6 | 建筑面积6.6万平方米，购置扩散炉、探针台、切割机等设备，年产车规级功率芯片360万片 | 苏宿 园区 |
| 120 | 苏宿园区苏州电瓷厂三期 | 续建 | 苏宿园区 | 2024.9-2025.9 | 建筑面积1.5万平方米，购置球磨机、过筛除铁机、真空机等设备，年产绝缘子110万只 | 苏宿 园区 |
| 121 | 湖滨新区先正智能科技 | 续建 | 湖滨新区 | 2024.3-2026.3 | 建筑面积5.1万平方米，购置CNC加工中心、激光切割机、数控机床等设备，年产智能设备9.3万台 | 市湖滨 新区 |
| 122 | 湖滨新区蒂兰达科技 | 续建 | 湖滨新区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积1.7万平方米，购置折弯机、置焊机、冲剪机等设备，年产5000台智能变压器及配套部件 | 市湖滨 新区 |
| （二）高端纺织（61个） |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 沭阳京沙帘子布 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积8万平方米，购置捻线机、织布机等设备，年产2.5万吨工业丝、3万吨轮胎帘子布 | 沭阳县 |
| 124 | 沭阳万臻纺织科技二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置倍捻机、退浆机、定型机等设备，年产纱布1000万米、中高端面料坯布9800万米，年染布10800万米 | 沭阳县 |
| 125 | 沭阳帛纳纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积8.5万平方米，购置加弹机、整浆井、穿综机、织机等设备，主要生产各类纺织品面料和里料 | 沭阳县 |
| 126 | 沭阳恒能家纺新材料二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积8.5万平方米，购置加弹机、喷水织机、磨毛机等设备，年产各类高档家纺面料4.5亿米 | 沭阳县 |
| 127 | 沭阳越禾纺织 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置加弹机、倍捻机、定型机等设备，年产加弹丝、坯布1亿米 | 沭阳县 |
| 128 | 沭阳远宏纺织科技 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置加弹机、倍捻机、定型机等设备，年产加弹丝、坯布1亿米 | 沭阳县 |
| 129 | 沭阳卓跃纺织科技 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置加弹机、倍捻机、定型机等设备，年产加弹丝、坯布1亿米 | 沭阳县 |
| 130 | 沭阳明德纺织科技 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置加弹机、倍捻机、定型机等设备，年产加弹丝、坯布1亿米 | 沭阳县 |
| 131 | 沭阳振洋户外用品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置裁剪机、针车等设备，年产运动用品、户外装备等100万套 | 沭阳县 |
| 132 | 沭阳楚虞特种纤维 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置拉丝机、转子绕线机、光杆排线器等设备，年产鱼线100万吨 | 沭阳县 |
| 133 | 沭阳宏旭纺织科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置加弹机、倍捻机、定型机等设备，年产各类纺织面料1亿米 | 沭阳县 |
| 134 | 沭阳沙江化纤 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置直捻机、喷气织机、螺杆挤压机等设备，年产帘子布4万吨、工业长丝5万吨 | 沭阳县 |
| 135 | 沭阳彩硕家居科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7.3万平方米，购置加弹机、提花织机、数码印花机等设备，年产各类纺织面料1亿米 | 沭阳县 |
| 136 | 沭阳纤吉喷织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置纺丝机、整经机、压光机等设备，主要生产各类针纺织品 | 沭阳县 |
| 137 | 沭阳盛纺源科技 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置整经机、加弹机、穿综机等设备，年产纺织面料4亿米 | 沭阳县 |
| 138 | 沭阳唐立特纺织科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7.5万平方米，购置双针床经编机、加弹机、智能吊挂系统等设备，年产高档面料坯布10000吨、家纺用品200万件、服装300万件 | 沭阳县 |
| 139 | 沭阳宝运纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积5万平方米，购置加弹机、倍捻机、水洗机等设备，年产各类纺织面料8亿米 | 沭阳县 |
| 140 | 沭阳乔威科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置验针机、针织机、切割机等设备，主要生产毯子、被子 | 沭阳县 |
| 141 | 沭阳欣阳纺织科技 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积2.7万平方米，购置加弹机、纺织机、磨毛机、整经机等设备，年产化纤布9000万米 | 沭阳县 |
| 142 | 沭阳伍佳纺织三期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积2万平方米，购置自动裁剪机、智能缝纫机、自动吊挂线等设备，年产各式服装500万件 | 沭阳县 |
| 143 | 沭阳赢海新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积1.4万平方米，购置纺纱机、织布机、压力轧光机、打卷机等设备，主要生产高端遮光材料、油画布、军用特种功能性纺织品 | 沭阳县 |
| 144 | 沭阳桐昆差别化纤维 | 续建 | 沭阳县高墟镇 | 2021.9-2025.12 | 建筑面积58万平方米，购置卷绕机、纺织机、印染生产线等设备，年产新型纤维240万吨、高端面料25万吨，年印染家纺面料7亿米 | 沭阳县 |
| 145 | 沭阳绿色印染生态产业园 | 续建 | 沭阳县高墟镇 | 2024.5-2025.12 | 建筑面积35万平方米，建设7栋印染车间、2栋立体仓库、2栋普通仓库及配套设施，年印染高端绿色环保家纺面料16亿米 | 沭阳县 |
| 146 | 沭阳洲际家居 | 续建 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积16万平方米，购置喷气提花机、加弹机、整经机等设备，主要生产窗帘、墙布等高档纺织面料 | 沭阳县 |
| 147 | 沭阳愚公新材料二期 | 续建 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积21万平方米，购置退浆机、定型机、轧光机等设备，年产各类纺织面料5亿米 | 沭阳县 |
| 148 | 泗阳坤荣纺织 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2025.5-2026.12 | 建筑面积9万平方米，购置加弹机、倍捻机、整经机等设备，主要生产功能性面料 | 泗阳县 |
| 149 | 泗阳翔鹰纺织 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积7.5万平方米，购置卷染机、整浆机、定型机等设备，主要生产化纤坯布和化纤染色布 | 泗阳县 |
| 150 | 泗阳雨林纺织 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积4.5万平方米，购置粉碎机、冲床、注塑机、织布机等设备，主要生产帽舌等纺织品 | 泗阳县 |
| 151 | 泗阳榕源纺织二期 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积4.5万平方米，购置纺纱机、梳棉机、细纱机、精开棉机等设备，主要生产棉纱、布匹等 | 泗阳县 |
| 152 | 泗阳至信亚麻纤维 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积4.5万平方米，购置粗纱机、细纱机、倍捻机等设备，主要生产亚麻纤维 | 泗阳县 |
| 153 | 泗阳虹海超仿真功能性纤维 | 续建 | 吴泗工业园 | 2023.9-2026.12 | 建筑面积60万平方米，购置聚酯装置、加弹机等设备，年产功能性纤维100万吨 | 泗阳县 |
| 154 | 泗阳印染绿岛 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.10-2026.12 | 建筑面积27万平方米，购置烘干机、染色机、脱水机等设备，年产印染产品14.2万吨 | 泗阳县 |
| 155 | 泗阳瑞雪新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积23万平方米，购置环锭纺、涡流纺、气流纺等设备，主要生产高规格棉纱线 | 泗阳县 |
| 156 | 泗阳青禾纺织科技 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积17.3万平方米，购置喷水织机、整浆并等设备，主要生产差别化功能面料等 | 泗阳县 |
| 157 | 泗阳扬越锦纶 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.10-2026.12 | 建筑面积9万平方米，购置纺丝生产设备、牵伸机、卷绕机等设备，年产10万吨高性能锦纶纤维 | 泗阳县 |
| 158 | 泗阳华瑞科技 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.11-2026.6 | 建筑面积11万平方米，购置喷气织机、倍捻机、加弹机等设备，主要生产服装面料、家居面料等 | 泗阳县 |
| 159 | 泗阳宏途新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积9万平方米，购置经编机、整经机等设备，年产2.2亿米高端面料 | 泗阳县 |
| 160 | 泗阳博创纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.12-2026.9 | 建筑面积8万平方米，购置喷水织布机、混开棉机、并条机等设备，年产4.5亿米化纤面料 | 泗阳县 |
| 161 | 泗阳华耀纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积9.2万平方米，购置定型机、加弹机、数码印花机等设备，主要生产夜光纤维及印花产品等 | 泗阳县 |
| 162 | 泗阳华泽锦纶纤维二期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.11-2025.12 | 建筑面积10.5万平方米，购置牵伸卷绕机、喷水织机、加弹机等设备，年产高性能锦纶纤维30万吨、锦纶面料10万吨 | 泗阳县 |
| 163 | 泗阳小牛新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.11-2025.11 | 建筑面积7.2万平方米，购置加弹机、喷水织机、喷气织机等设备，年产2亿米功能性纤维面料 | 泗阳县 |
| 164 | 泗阳世恒织造 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置加弹机、喷水织机、整浆并等设备，主要生产牛津布、服装面料、箱包等 | 泗阳县 |
| 165 | 泗阳纺缘新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积7.3万平方米，购置喷水织机、加弹机、整浆并等设备，年产2亿米功能性面料 | 泗阳县 |
| 166 | 泗阳力虹新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积6.7万平方米，购置喷气织机、喷水织机、整浆并等设备，年产2亿米功能性面料 | 泗阳县 |
| 167 | 泗阳莱檬新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，年产2亿米功能性纤维面料 | 泗阳县 |
| 168 | 泗阳顺邦纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积4.1万平方米，购置喷气织机、分丝机、整经机等设备，年产1.5亿米化纤布料 | 泗阳县 |
| 169 | 泗阳佳琪新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积3.8万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，年产2亿米防静电布 | 泗阳县 |
| 170 | 泗阳禹鹏新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.9-2025.6 | 建筑面积3.5万平方米，购置裁床 、卷包机、低压发泡机、行缝机等设备，年产1000万只乳胶记忆棉家居用品 | 泗阳县 |
| 171 | 泗阳华锦纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.9-2025.5 | 建筑面积2.5万平方米，购置加弹机、喷水织机、前道生产线等设备，年产1亿米化纤布 | 泗阳县 |
| 172 | 泗洪荣晟纺织 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积5.5万平方米，购置高速剑杆机、连续轧染染色机、高温高压卷染机等设备，年产服装布3000万米、箱包布4000万米、家纺布8000万米 | 泗洪县 |
| 173 | 泗洪大展新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积4.6万平方米，购置转鼓干燥机、螺杆挤压机、冷却塔等设备，年产定制涤纶短纤维6万吨 | 泗洪县 |
| 174 | 泗洪祥盛新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积4.5万平方米，购置螺杆挤压机、真空煅烧炉、后纺流水线等设备，年产涤纶短纤维6万吨 | 泗洪县 |
| 175 | 泗洪鸿嘉医疗用品 | 新开工 | 泗洪县上塘镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置输棉机、清花机、织布机等设备，年产棉纱1万吨、纱布5000万米 | 泗洪县 |
| 176 | 泗洪豪荣纺织 | 新开工 | 泗洪县上塘镇 | 2025.1-2025.12 | 建设面积1.2万平方米，购置清梳联、开棉机、梳棉机等设备，年产棉纱6000吨 | 泗洪县 |
| 177 | 泗洪金美达新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积3.9万平方米，购置熔喷机、拌料机、分切机等设备，年产无纺布4.8万吨 | 泗洪县 |
| 178 | 宿豫恒逸新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.10-2026.12 | 建筑面积15万平方米，购置纺丝机、牵伸机、卷绕机等设备，年产30万吨新型环保纤维 | 宿豫区 |
| 179 | 宿城淘趣实业 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.6-2026.12 | 建筑面积11.3万平方米，购置裁剪、缝制、整烫和运输吊挂等设备，年产针织类产品390万件 | 宿城区 |
| 180 | 宿城纤丝路新材料 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2025.6-2026.6 | 建筑面积10万平方米，购置高速加弹机、空压机等设备，年产加弹纤维4.5万吨 | 宿城区 |
| 181 | 宿城卓宏纺织 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2025.6-2025.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置加弹机、纸箱纸管机等设备，年产1.5万吨加弹纤维 | 宿城区 |
| 182 | 宿城润兆新材料 | 续建 | 吴宿工业园 | 2024.8-2025.6 | 建筑面积2.1万平方米，购置混棉机、梳棉机、冷压定型机等设备，年产8000吨隔热隔音纺织材料 | 宿城区 |
| 183 | 苏宿园区浩天高端户外服饰 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积0.5万平方米，购置裁床、拉布机、模板机等设备，年产各类服装100万套 | 苏宿 园区 |
| （三）新能源（13个） |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 沭阳万鼎精密模具 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积2.1万平方米，购置等离子切割机、数控冲压机、数控折弯机等设备，年产电池外壳组件200万套 | 沭阳县 |
| 185 | 沭阳浩研科技制造 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.2万平方米，购置静电粉末涂装机、开卷校平冲压机、机器人折弯机等设备，年产光伏支架组件等机械设备2000万吨 | 沭阳县 |
| 186 | 泗阳钰银高新技术材料 | 续建 | 泗阳高新区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积8.5万平方米，购置固态电池生产线、注塑机等设备，年产3GWh固态电池 | 泗阳县 |
| 187 | 泗洪委辰科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积8.4万平方米，购置激光切割机、激光冷却系统、数控折弯机等设备，年产新能源充电桩100万台套 | 泗洪县 |
| 188 | 宿豫吉联利创 | 新开工 | 化工园区 | 2025.6-2026.12 | 建筑面积17.8万平方米，购置蒸发提纯装置、动力装置等设备，年产新能源储能材料及配套化学品35万吨 | 宿豫区 |
| 189 | 宿豫鑫启佳新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置双螺杆挤出机、单螺杆挤出机、切粒机等设备，年产1亿件汽车专用蓄电池外壳及其他塑料制品 | 宿豫区 |
| 190 | 宿豫长荣绿能科技 | 新开工 | 宿豫区新庄镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1万平方米，购置上玻璃机、上玻璃工位、裁切机等设备，年产高效光伏组件1GW | 宿豫区 |
| 191 | 宿豫中鑫华汇光伏新能源循环利用 | 续建 | 宿豫区来龙镇 | 2024.6-2026.12 | 建设面积26万平方米，购置滚抛光机、电镀槽、冷却装置等设备，年回收处理25万吨废旧锂电池 | 宿豫区 |
| 192 | 宿城江松科技二期 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.2-2026.5 | 建筑面积16万平方米，购置激光切割机、机械臂等设备，年产光伏电池设备3000套 | 宿城区 |
| 193 | 宿城凯盛新材料 | 续建 | 运河宿迁港 产业园 | 2023.9-2027.12 | 建筑面积86万平方米，购置超薄光伏封装玻璃生产线、深加工生产线等设备，年产超薄光伏封装玻璃170万吨 | 宿城区 |
| 194 | 经开区东极新材料二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7.5万平方米，购置上片机、磨边机、激光打孔机等设备，年产轻质高透光伏玻璃9000万平方米 | 宿迁经开区 |
| 195 | 经开区四象新能源 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积9万平方米，购置PACK入箱站、系统测试站、线束加工站等设备，年产2.5GWh储能系统集成及1GW逆变器 | 宿迁经开区 |
| 196 | 经开区固铭动力 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.9 | 建筑面积1万平方米，购置电芯分选机、激光焊接机、恒温恒湿机等设备，年产10万套电池包及充电设备 | 宿迁经开区 |
| （四）绿色食品（46个） |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 沭阳正循生物科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.5-2026.12 | 建筑面积24万平方米，购置冲瓶机、灌装机、封口机等设备，主要生产果汁等饮料 | 沭阳县 |
| 198 | 沭阳太浩食品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置分选机、烘干机、封口机等设备，主要生产坚果类食品 | 沭阳县 |
| 199 | 沭阳智味食品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置冻干机、干燥机、分拣机等设备，主要生产冻干脱水生态粥、冻干脱水生态饮品 | 沭阳县 |
| 200 | 沭阳在阳宠物营养科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积6万平方米，购置粉碎机、拌粉机、挤压机等设备，主要生产宠物食品 | 沭阳县 |
| 201 | 沭阳奕可生物 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置发酵罐、空压机、干燥塔、压滤板框、混合机等设备，主要生产蛋白酶 | 沭阳县 |
| 202 | 沭阳臻萃酶制剂 | 续建 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置混合机、制粒机、压片机等设备，年产全剂型酶基食品1500吨 | 沭阳县 |
| 203 | 泗阳东方私厨预制食品 | 新开工 | 泗阳县李口镇 | 2025.2-2026.8 | 建筑面积15万平方米，购置蒸煮机、搅拌机等设备，主要生产肉制品、海鲜、点心、菌菇蔬菜及各类预制食品 | 泗阳县 |
| 204 | 泗阳中辰生物 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2025.4-2026.4 | 建筑面积14万平方米，购置冷却泵、高压灭菌机等设备，主要从事食用菌种植及菌菇深加工 | 泗阳县 |
| 205 | 泗阳苏瑞食品 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积5.2万平方米，购置清洗机、切菜机、油炸机、包装机等设备，主要生产食用菌、预制食品等 | 泗阳县 |
| 206 | 泗阳莲忆荷食品 | 新开工 | 泗阳县新袁镇 | 2025.6-2026.3 | 建筑面积5万平方米，购置削皮机、油炸产线、速冻冷库等设备，年产8万吨藕制品 | 泗阳县 |
| 207 | 泗阳辣冠食品 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积3.2万平方米，购置酱料以及食用油生产线，主要生产辣椒酱和食用油 | 泗阳县 |
| 208 | 泗阳永益食品三期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积20万平方米，购置清洗机、灌装机、滚动杀菌机等设备，主要生产番茄酱、鸡精等 | 泗阳县 |
| 209 | 泗阳阿妈牧场食品 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积5.6万平方米，购置易拉罐灌装线、玻璃瓶灌装线等设备，年产功能性饮料3万吨、矿泉水1万吨、啤酒10万吨 | 泗阳县 |
| 210 | 泗洪德康食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积30万平方米，购置自动开膛机、自动劈半机、高温低湿解冻机等设备，年产精深加工肉制品100万吨 | 泗洪县 |
| 211 | 泗洪富杨食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.3-2026.12 | 建筑面积18万平方米，购置巴氏杀菌机、混合机、净乳机、分离机等设备，年产全脂灭菌乳、酸乳、奶酪等乳制品6万吨 | 泗洪县 |
| 212 | 泗洪苏皖药业科技 | 新开工 | 常泗园区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置洗药机、切片机、振动筛等设备，年产各类中药饮片3000吨 | 泗洪县 |
| 213 | 泗洪点击生物科技 | 新开工 | 泗洪县双沟镇 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积1.1万平方米，购置固液分离设施、水处理设施、尾气处理设施等设备，年产单一饲料7万吨 | 泗洪县 |
| 214 | 泗洪伯康食品科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积13.8万平方米，购置烘干机、蒸煮机、油炸流水线等设备，年产预制菜8万吨 | 泗洪县 |
| 215 | 泗洪夯乐食品科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积5.7万平方米，购置立式夹层锅、速冻机、真空滚揉机等设备，年产预制菜3万吨、调味品1万吨 | 泗洪县 |
| 216 | 宿豫益客总部基地 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.6-2027.12 | 建筑面积33万平方米，购置分割机、水浴式电麻机、脱羽机等设备，年产孵化养殖禽类2亿只、深加工食品3万吨及宠物食品3万吨 | 宿豫区 |
| 217 | 宿豫新小莓乳制品 | 新开工 | 宿豫区新庄镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积6.7万平方米，购置净乳机、巴氏杀菌机、高温灭菌机等设备，年产各类型乳制品1亿包 | 宿豫区 |
| 218 | 宿豫果尚食品 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.2-2025.10 | 建筑面积1万平方米，购置搅拌机、灌装机等设备，年产食品罐头1万吨 | 宿豫区 |
| 219 | 宿城路德生物 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积10万平方米，购置挤压脱水机、烘干机等设备，年产30万吨生物发酵饲料、2000吨呈香物质 | 宿城区 |
| 220 | 宿城绿港调味品 | 新开工 | 宿城区食品 产业园 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置调味品生产加工线，主要生产调味品 | 宿城区 |
| 221 | 宿城轩发食品 | 新开工 | 宿城区中扬镇 | 2025.8-2026.5 | 建筑面积2万平方米，购置和面机、热风旋转炉、食品包装机等设备，主要生产面包和预制菜 | 宿城区 |
| 222 | 宿城昕宝智新材料 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2025.2-2025.6 | 建筑面积2万平方米，购置注塑机、打包机等设备，主要生产餐盒 | 宿城区 |
| 223 | 宿城宝宝生物二期 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置日式年糕生产流水线，主要生产日式年糕 | 宿城区 |
| 224 | 宿城惠民稻米加工 | 新开工 | 宿城区蔡集镇 | 2025.5-2025.9 | 建筑面积1万平方米，购置碾米机、抛光机、输送机、打包机等设备，年加工精品稻米2000吨 | 宿城区 |
| 225 | 宿城叁陆玖食品 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2025.3-2025.6 | 建筑面积1.5万平方米，引进食品加工生产线，主要从事食品生产加工 | 宿城区 |
| 226 | 宿城宜导生物科技 | 续建 | 宿城区食品 产业园 | 2024.7-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置中药提取物生产线、中药配方颗粒生产线等设备，年产中药配方颗粒1500吨 | 宿城区 |
| 227 | 宿城御致食品 | 续建 | 宿城区食品 产业园 | 2024.7-2026.3 | 建筑面积10.5万平方米，购置翻转漂烫机、恒温喷淋式解冻机、包装机等设备，年产猪肉、牛肉、鱼肉等各类预制菜2.4万吨 | 宿城区 |
| 228 | 宿城布丽欧食品 | 续建 | 宿城区食品 产业园 | 2024.5-2025.10 | 建筑面积4.8万平方米，购置搅拌机、罐装机等设备，主要生产月饼、曲奇饼等食品 | 宿城区 |
| 229 | 经开区华谷食品 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.9 | 建筑面积9万平方米，购置烘干塔选机、切粒机、窝眼机、压片机等设备，年产1.8万吨谷物燕麦食品 | 宿迁经开区 |
| 230 | 经开区白鹿湖食品 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置洗米机、和粉机等设备，年产6500万包速食粉 | 宿迁经开区 |
| 231 | 经开区恒枫饮料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.11 | 建筑面积1.5万平方米，购置吹瓶机、灌装机、贴标机等设备，年产30万吨纯净水 | 宿迁经开区 |
| 232 | 经开区燕麦食品 | 续建 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积10万平方米，购置压片机、脱壳机、切粒机等设备，年产3万吨燕麦食品 | 宿迁经开区 |
| 233 | 经开区鹏辉食品 | 续建 | 宿迁经开区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置蒸煮机、油炸机、分切机等设备，年产预包装食品1500万盒 | 宿迁经开区 |
| 234 | 经开区国至源食品 | 续建 | 宿迁经开区 | 2024.8-2025.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置高压锅、储存罐、粉碎机、离心机等设备，年产水果、蔬菜、大骨粉等4400吨 | 宿迁经开区 |
| 235 | 湖滨新区益客饲料二期 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.6-2026.6 | 建筑面积1.5万平方米，购置粉碎机、混合机、制粒机等设备，年产各类畜禽饲料18万吨 | 市湖滨 新区 |
| 236 | 湖滨新区胖墩墩水产品 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.9 | 建筑面积0.4万平方米，购置自动分拣线、冷库等设备，年产花雕蟹2000吨、醉虾1000吨 | 市湖滨 新区 |
| 237 | 湖滨新区小汪食品二期 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置厢式电烤炉、搅拌机、酥皮机等设备，年产5000吨烘焙食品 | 市湖滨 新区 |
| 238 | 洋河新区国之源酒庄 | 新开工 | 洋河新区 | 2025.4-2026.9 | 建筑面积8万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒1万吨 | 市洋河 新区 |
| 239 | 洋河新区洋河股份14万吨陶坛库 | 新开工 | 洋河新区 | 2025.5-2026.12 | 建筑面积20万平方米，建设9栋五层陶坛库 | 市洋河 新区 |
| 240 | 洋河新区珍食膳食品 | 新开工 | 洋河新区 | 2025.5-2026.6 | 建筑面积5.5万平方米，购置发酵罐、蒸馏机、消毒机、包装机等设备，年产2万吨速冻面点食品 | 市洋河 新区 |
| 241 | 洋河新区禾玺酒业 | 续建 | 洋河新区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积14万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒6000吨 | 市洋河 新区 |
| 242 | 洋河新区金樽酒业 | 续建 | 洋河新区 | 2024.9-2026.4 | 建筑面积10万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒5000吨 | 市洋河 新区 |
| （五）绿色家居（66个） |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 沭阳板盟店科技二期 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积20万平方米，购置刨片机、施胶机、连续压机、裁边机等设备，年产欧松板60万立方米 | 沭阳县 |
| 244 | 沭阳机器时代二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置印刷机、雕刻机、注塑机等设备，年产宠物用品200万套、纸质印刷品300万套、玩具200万套 | 沭阳县 |
| 245 | 沭阳亚森同汇二期 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积10万平方米，购置削片机、施胶机、连续压机等设备，年产密度板40万立方米 | 沭阳县 |
| 246 | 沭阳隆汇泽新材料 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积10万平方米，购置削片机、热摩机、连续压机等设备，年产密度板40万立方米 | 沭阳县 |
| 247 | 沭阳锦上建筑二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2026.12 | 建筑面积8万平方米，购置成型机、抛丸机、磨光机等设备，年产180万平方米仿石板 | 沭阳县 |
| 248 | 沭阳宜美艾格新材料 | 新开工 | 沭阳县 青伊湖镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置旋切机、剪切机、冷压机等设备，年产工艺品胶合板9万立方米 | 沭阳县 |
| 249 | 沭阳光瑞幕墙科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置光纤激光切割机、数控雕刻机、伺服折弯机等设备，年产铝单板100万平方米、铝蜂窝板等复合板40万平方米 | 沭阳县 |
| 250 | 沭阳卡拉扬箱包二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置裁剪机、定型机、打包机等设备，主要生产书包、旅行箱等各类箱包 | 沭阳县 |
| 251 | 沭阳益享启新材料 | 新开工 | 沭阳县扎下镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积10.3万平方米，购置冷压机、热压机、砂光机等设备，年产工艺板30万立方米 | 沭阳县 |
| 252 | 沭阳上京新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置热压机、冷压机、锯边机、数控雕刻机等设备，主要生产高铁车厢专用柜、收纳柜、橱柜 | 沭阳县 |
| 253 | 沭阳泰新鸿新材料科技 | 新开工 | 沭阳县胡集镇 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置导热油炉、链式拉木机、削片机等设备，年产中密度纤维板20万立方米 | 沭阳县 |
| 254 | 沭阳潘娜娜家居用品二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置剪切机、冷压机、抛光机等设备，主要生产沙发、实木家具、铁床、藤椅等家居用品 | 沭阳县 |
| 255 | 沭阳领创新材料二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置注塑机、搅拌机、冷却塔等设备，年产日用塑料制品1000万个 | 沭阳县 |
| 256 | 沭阳光耀新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置变频器、切割线、玻璃清洗机等设备，年产手持式放大镜1000万个、玻璃制品400万平方米 | 沭阳县 |
| 257 | 沭阳同芯资源环境科技 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积10万平方米，购置削片机、刨片机、模压机等设备，年产模压托盘320万个 | 沭阳县 |
| 258 | 沭阳品鹤装饰材料 | 新开工 | 沭阳县龙庙镇 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置平压机、旋切机、粉碎机等设备，年产家具板2.1万立方米 | 沭阳县 |
| 259 | 沭阳知美化妆品二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置无菌纯化水装置、搅拌器、灌装机等设备，主要生产美妆纱布、洗脸巾、面膜 | 沭阳县 |
| 260 | 沭阳仁浩装饰材料 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积3.8万平方米，购置热压机、铺装机等设备，年产生态板8万立方米 | 沭阳县 |
| 261 | 沭阳五求木业二期 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置开槽机、拼板机、翻板机、压贴机等设备，年产木地板6万平方米 | 沭阳县 |
| 262 | 沭阳博与源新型材料 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置热压机、锯边机、冷却翻板机等设备，年产地板、胶合板8万立方米 | 沭阳县 |
| 263 | 沭阳亿居品新材料 | 新开工 | 沭阳县悦来镇 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置高速压力冲床、喷涂线、成型机等设备，年产置物架800万件 | 沭阳县 |
| 264 | 沭阳福朗格科技 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置数控压贴机、数控开料机、打包机等设备，年产家具、装潢板8万立方米 | 沭阳县 |
| 265 | 沭阳纬美新型材料 | 新开工 | 沭阳县韩山镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置封边机、冷压机、空压机等设备，年产新型材料家具20万套 | 沭阳县 |
| 266 | 沭阳英智金属制品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.3万平方米，购置裁料机、高频熔接机、工业缝纫机等设备，年产蹦床50万套 | 沭阳县 |
| 267 | 沭阳鸿冠新材料 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.4万平方米，购置涂胶机、热压机、砂光锯边机等设备，年产生态板9万立方米 | 沭阳县 |
| 268 | 沭阳团圆家居 | 新开工 | 沭阳县扎下镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置加工中心、激光封边机、冷压机等设备，年产衣橱柜、定制家具等55万平方米 | 沭阳县 |
| 269 | 沭阳三只小树新材料 | 续建 | 沭阳县贤官镇 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积21万平方米，购置刨花机、干燥机、铺装机等设备，年产定向刨花板50万立方米 | 沭阳县 |
| 270 | 沭阳嘉瑞宸创意文化 | 续建 | 沭阳经开区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置封边机、雕刻机、激光切割机等设备，年产创意工艺品2000万只 | 沭阳县 |
| 271 | 泗阳裕宁包装 | 新开工 | 泗阳县李口镇 | 2025.5-2026.5 | 建筑面积10.5万平方米，购置冲压机、砂轮机、抛光机等设备，主要生产烤炉 | 泗阳县 |
| 272 | 泗阳摩克菲尔智能门窗 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置数控钻铣床、数控端洗机、切割机等设备，主要生产建筑玻璃、系统智能门窗等 | 泗阳县 |
| 273 | 泗阳成启木业 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2025.1-2025.10 | 建筑面积4.1万平方米，购置中拼机、涂胶机等设备，主要生产饰面板、地板基材等 | 泗阳县 |
| 274 | 泗阳华板新材料 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.9-2026.2 | 建筑面积33.3万平方米，购置连续平压机、贴面机、方材机等设备，年产定向刨花板及包装材料等120万立方米 | 泗阳县 |
| 275 | 泗洪慕洁乐洗护 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积8.9万平方米，购置切条机、打印包装机、打包机等设备，年分装加工洗衣液、肥皂、洗洁精等高端日化用品50万吨 | 泗洪县 |
| 276 | 泗洪卡斯维诺智能家居 | 新开工 | 泗洪县双沟镇 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积8.8万平方米，购置弯管机、油压机、一体成型机等设备，年产50万套烧烤炉、20万套取暖炉 | 泗洪县 |
| 277 | 泗洪贝朵阳塑业 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.5-2026.6 | 建筑面积6万平方米，购置注塑机、吸料机、拌料机等设备，年产高端阻燃日用塑料制品5000吨 | 泗洪县 |
| 278 | 泗洪英特睿智能家居二期 | 新开工 | 常泗园区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积1万平方米，购置制管机、酸洗机 、走珠装配机等设备，年产智能窗帘轨道、伸缩杆、宠物门栏等1000万件 | 泗洪县 |
| 279 | 泗洪瀚燕新型材料二期 | 新开工 | 常泗园区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积1万平方米，购置拉挤线、喷涂机、覆膜机等设备，年产电木浪板、采光板、塑钢合金板等120万平方米 | 泗洪县 |
| 280 | 宿豫惠然新材料二期 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积3.4万平方米，购置球磨机、搅拌机、压制机等设备，年产70万吨新型建筑材料 | 宿豫区 |
| 281 | 宿豫飞羽体育 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.1-2025.7 | 建筑面积1万平方米，购置烘干机、拉直机、插球机、测试机等设备，年产2条羽毛球生产线、120万筒羽毛球 | 宿豫区 |
| 282 | 宿豫宝鹰实木 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.2-2025.8 | 建筑面积1万平方米，购置跑车带锯机、刨木机、固化机、打包机等设备，年产实木地板1万立方米 | 宿豫区 |
| 283 | 宿豫金堂木二期 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积1万平方米，购置门窗四位焊接机、角缝清理机等设备，年产门窗20万套 | 宿豫区 |
| 284 | 宿城中顺洁柔高档生活用纸 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.1-2027.12 | 建筑面积63万平方米，建设联合车间、原料仓库、成品仓库、污水处理等配套设施，年产10万吨高档生活用纸 | 宿城区 |
| 285 | 宿城安途诗科技 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.4-2026.7 | 建筑面积10万平方米，购置自动化点数机、脱模机等设备，主要生产一次性丁腈手套 | 宿城区 |
| 286 | 宿城金裕桥金属材料 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2025.4-2025.11 | 建筑面积5万平方米，购置金属铝板激光切割机、金属铝板加工机等设备，主要加工生产金属铝板以及相关附属产品 | 宿城区 |
| 287 | 宿城新固宇新材料 | 新开工 | 宿城区蔡集镇 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积5万平方米，购置搅拌机、配料机等设备，主要生产砂浆及水稳材料 | 宿城区 |
| 288 | 宿城硕维新材料 | 新开工 | 宿城区蔡集镇 | 2025.3-2025.8 | 建筑面积5万平方米，购置搅拌机、砂浆生产线等设备，年产30万立方砂浆及300万吨水稳材料 | 宿城区 |
| 289 | 宿城保华新材料 | 新开工 | 宿城区蔡集镇 | 2025.3-2025.9 | 建筑面积4.3万平方米，购置推料斗、滚笼筛、破碎机等设备，主要生产水泥免烧环保砖 | 宿城区 |
| 290 | 宿城万鸿纸制品 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积5万平方米，购置制版机、裱纸机等设备，主要从事纸质印刷品的生产及销售 | 宿城区 |
| 291 | 宿城鼎阳包装 | 新开工 | 宿城区 王官集镇 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积4.8万平方米，购置挤出机、真空定型台、牵引机等设备，年产5000吨塑料中空板 | 宿城区 |
| 292 | 宿城路顺环保 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.9-2026.6 | 建筑面积6万平方米，购置水洗工艺生产线、制氧系统、供配电系统等设备，年产建筑保温材料产品8万吨 | 宿城区 |
| 293 | 宿城东欣家具 | 新开工 | 宿城区陈集镇 | 2025.3-2025.9 | 建筑面积3万平方米，购置推台机、封边机、冷压机等设备，主要生产定制家具 | 宿城区 |
| 294 | 宿城林贤智能家居 | 新开工 | 宿城区中扬镇 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置锯切线、四面刨、压刨等设备，主要生产高端家具木质板材和沙发 | 宿城区 |
| 295 | 宿城简弘家具 | 新开工 | 宿城区陈集镇 | 2025.3-2025.9 | 建筑面积3万平方米，购置重型封边机、电脑伺服控制器等设备，年产定制家居100万平方米 | 宿城区 |
| 296 | 宿城颐维雅家居 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2025.1-2025.6 | 建筑面积2万平方米，购置封边机、裁板机等设备，年产新型板材150万张 | 宿城区 |
| 297 | 经开区滴客智能 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.9 | 建筑面积1万平方米，购置辊压裁切机、成型机、静电喷涂机等设备，年产1万只智能箱包 | 宿迁经开区 |
| 298 | 经开区日创新材料二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.3万平方米，购置挤出机、印刷机、覆膜机等设备，年产500万米户外隔栅 | 宿迁经开区 |
| 299 | 经开区天虹科技 | 续建 | 宿迁经开区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积6万平方米，购置折弯机、雕刻机、转塔冲床等设备，年产60万平方米异型装饰铝板 | 宿迁经开区 |
| 300 | 湖滨新区骆马湖台球文创 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积10万平方米，购置数控车床、开料机、平板锯等设备，年产高端台球杆及台球桌16万套 | 市湖滨 新区 |
| 301 | 湖滨新区赛翎体育 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积5万平方米，购置裁剪机、热压机等设备，年产羽毛球1000万打 | 市湖滨 新区 |
| 302 | 湖滨新区大烨光电二期 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积1.1万平方米，购置洗磨机、精磨机、镀膜机等设备，年产各种镜头20万片 | 市湖滨 新区 |
| 303 | 湖滨新区洁花卫浴 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.2万平方米，购置玻璃开介机、打标机、雕刻机等设备，年产智能马桶、浴室柜、淋浴房5万件 | 市湖滨 新区 |
| 304 | 苏宿园区贝尔纳塑业 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.3-2026.12 | 建筑面积3.4万平方米，购置造粒挤出机、激光打码机、注塑机等设备，年产1.4万吨塑料制品 | 苏宿 园区 |
| 305 | 苏宿园区亮玻新材料 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.6-2026.3 | 建筑面积2.2万平方米，购置切割机、磨边机、钻孔机、镀膜机等设备，年产智能镜500万平方米 | 苏宿 园区 |
| 306 | 苏宿园区中创餐具 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积0.8万平方米，购置插盘机、超声波去油浸泡池、高温喷淋机等设备，年产消毒餐具3600万套 | 苏宿 园区 |
| 307 | 苏宿园区萱菲餐厨二期 | 续建 | 苏宿园区 | 2024.2-2025.9 | 建筑面积4.8万平方米，购置精准投料机、高速分切机、自动包装机等设备，年产乳霜原液2.2万吨、乳霜纸2.5万吨 | 苏宿 园区 |
| 308 | 洋河新区正天家居 | 新开工 | 洋河新区 | 2025.3-2026.4 | 建筑面积2万平方米，购置切膜机、热压机、冷压机等设备，年产托盘8000万件 | 市洋河 新区 |
| （六）新材料（52个） |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 沭阳德泓新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.4-2027.12 | 建筑面积31万平方米，购置成型机、破碎机、焙烧炉等设备，年产预焙阳极60万吨 | 沭阳县 |
| 310 | 沭阳飞宏金属新材料 | 新开工 | 沭阳县十字 街道 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置压滤机、烘干炉等设备，年产锌焙砂1万吨 | 沭阳县 |
| 311 | 沭阳沭钢新材料科技 | 新开工 | 沭阳县十字 街道 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置出管机组、数控液压折弯机等设备，年产镀锌金属管5万吨 | 沭阳县 |
| 312 | 沭阳万银新材料 | 新开工 | 沭阳县胡集镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置注塑机、双螺杆挤出机等设备，年产塑料制品5000吨、改性工程塑料颗粒1.5万吨 | 沭阳县 |
| 313 | 沭阳汇纳新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2025.12 | 建筑面积30万平方米，购置破碎机、混料机、挤压成型机等设备，年产碳素新材料80万吨 | 沭阳县 |
| 314 | 泗阳行远天下超硬材料 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2025.3-2026.12 | 建筑面积27.5万平方米，购置激光切割机、六面顶压机等设备，主要生产工业金刚石、培育钻石 | 泗阳县 |
| 315 | 泗阳金信达医疗 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积4.2万平方米，购置打磨机、牙花机、喷砂机、烤瓷炉等设备，主要生产义齿 | 泗阳县 |
| 316 | 泗阳宏基高新材料二期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置等静压机、磨粉机等设备，主要生产半导体石墨材料等产品 | 泗阳县 |
| 317 | 泗阳益涵新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置吹膜机、印刷机等设备，主要生产高分子膜材料 | 泗阳县 |
| 318 | 泗洪清者科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积16万平方米，购置混料系统、熔解系统、机械手机器人等设备，年产高端玻璃制品6600万件 | 泗洪县 |
| 319 | 泗洪佰誉新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积8.2万平方米，购置混料机、干燥机、固相增粘机等设备，年产高强度塑钢带9500吨 | 泗洪县 |
| 320 | 泗洪鑫辉医疗科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.3-2026.12 | 建筑面积5万平方米，购置真空均质乳化机、灭菌柜、打包机等设备，年产三类医疗器械注射用玻尿酸100万支 | 泗洪县 |
| 321 | 泗洪科裕金属制品 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积4.2万平方米，购置水箱拉丝机、放线机、挤出机等设备，年产高强度涂塑钢丝、铁丝、铜丝等涂塑金属丝2万吨 | 泗洪县 |
| 322 | 泗洪环城新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积4.2万平方米，购置分散机、涂布机、分切机、复卷机等设备，年产电子胶带1800万平方米 | 泗洪县 |
| 323 | 泗洪新程新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置圆织机、收卷机、裁剪机等设备，年产大棚编织膜、防渗布、救灾布等功能性塑料薄膜2万吨 | 泗洪县 |
| 324 | 泗洪群创智慧新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.9-2026.12 | 建筑面积29万平方米，购置流延膜机、挤出机、电晕机、收卷机等设备，年产多层共挤功能薄膜120万吨 | 泗洪县 |
| 325 | 泗洪赛益诺新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积18.8万平方米，购置数控加工中心、数控雕刻机、数控裁切锯等设备，年产加工阻燃自熄性PET发泡新材料20万立方米 | 泗洪县 |
| 326 | 泗洪新义高端功能膜 | 续建 | 泗洪开发区 | 2024.2-2025.10 | 建筑面积8万平方米，购置树脂输送系统、切边回收系统等设备，年产功能性薄膜14万吨 | 泗洪县 |
| 327 | 宿豫港汇新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.6-2026.12 | 建筑面积7万平方米，购置混料机、开松机、梳理机等设备，年产1500吨芯片用高性能吸水棉材料 | 宿豫区 |
| 328 | 宿豫贤德科技 | 新开工 | 化工园区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积6万平方米，购置原料罐、循环泵、吸收塔、搅拌釜等设备，年产15.8 万吨电子级化学品 | 宿豫区 |
| 329 | 宿豫苏铝新材料二期 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积5万平方米，购置挤压机、牵引机等设备，年产10万吨高端铝型材、2万吨铝合金圆铸棒 | 宿豫区 |
| 330 | 宿豫兆加禾新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2025.5-2026.4 | 建筑面积2.6万平方米，购置反应釜、分散机、储罐等设备，年产水性树脂1.5万吨、环保助剂2.5万吨、电子级表面活性剂1万吨及纳米光电材料1万吨 | 宿豫区 |
| 331 | 宿豫永星化工光电新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置反应釜、冷凝器、过滤器等设备，年产1760吨光电材料单体 | 宿豫区 |
| 332 | 宿豫福赛乙德 | 新开工 | 化工园区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积1万平方米，购置反应釜、蒸馏釜、精馏塔等设备，年产220吨盐酸舍曲林、550吨左乙拉西坦、300吨氨基丙二醇、300吨碘拂醇 | 宿豫区 |
| 333 | 宿豫丹霞新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2025.3-2025.10 | 建筑面积1万平方米，购置反应釜、冷凝器、过滤器 、配料釜等设备，年产1.5万吨高分子功能助剂、1.2万吨副产聚氯化铝 | 宿豫区 |
| 334 | 宿豫安瑞森二期 | 新开工 | 化工园区 | 2025.1-2025.10 | 建筑面积1万平方米，购置电子级双氧水生产、电子特气混配、氢氧化钠过滤分装等设备，年产超高纯湿电子化学品9.8万吨、电子气体780万立方米 | 宿豫区 |
| 335 | 宿豫新亚强有机硅下游深加工 | 新开工 | 化工园区 | 2025.4-2025.12 | 建设面积1万平方米，购置除雾器、吸收器、冷凝器等设备，年产有机硅下游深加工系列产品7500吨 | 宿豫区 |
| 336 | 宿豫三鹏生物 | 新开工 | 化工园区 | 2025.3-2025.10 | 建筑面积1万平方米，购置蒸馏塔机组、分离器、高压蒸汽泵、分子筛吸附器等设备，年产乙醇5万吨、杂醇油300吨 | 宿豫区 |
| 337 | 宿豫应用元素 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.3-2025.8 | 建筑面积1万平方米，购置真空感应熔炼炉、真空自耗炉、气体保护电渣等设备，年产磁控溅射靶材、高纯金属材料等特种高温合金750吨 | 宿豫区 |
| 338 | 宿豫科莱博二期 | 新开工 | 化工园区 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积1万平方米，购置反应釜、烘干机等设备，年产含氟精细化学品3500吨、氟化钠2700吨、聚氯化铝絮凝剂16680吨 | 宿豫区 |
| 339 | 宿豫美恩电子新材料 | 续建 | 化工园区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积22万平方米，购置反应釜、精馏釜等设备，年产电子化学品86万吨 | 宿豫区 |
| 340 | 宿豫威金迈新能源电池壳 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积20万平方米，购置抛光机、固定槽、滚镀槽等设备，年产镀镍柱状电池壳专用材料45万吨 | 宿豫区 |
| 341 | 宿豫奇纳氢能电极材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.4-2026.12 | 建筑面积13万平方米，购置节能退火炉、直进式拉丝机、织网机、剪网机等设备，年产新能源制氢设备电极网50万件 | 宿豫区 |
| 342 | 宿豫新亚多胺乙二胺 | 续建 | 化工园区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置N-甲基甲酰胺生产装置、二乙基甲酰胺生产装置等设备，年产多胺3万吨、乙二胺1.2万吨 | 宿豫区 |
| 343 | 宿豫华科环保 | 续建 | 化工园区 | 2024.8-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置反应塔、萃取柱、填料柱等设备，年产氟硅酸钠/钾等含氟工业产品6万吨 | 宿豫区 |
| 344 | 宿豫塑玻新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.10-2025.9 | 建筑面积5万平方米，购置冲压机床、冷却辊等设备，年产光伏及汽车用胶片6万吨 | 宿豫区 |
| 345 | 宿豫新大江玻璃 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置搅拌机、火抛光机、均质机、晶化炉等设备，年产3000吨透明微晶材料 | 宿豫区 |
| 346 | 宿城瑞创光电 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.3-2025.6 | 建筑面积5.6万平方米，购置切割机、光学镀膜机等设备，主要从事车载产品防眩纳米光学镀膜制造 | 宿城区 |
| 347 | 宿城特佛龙新材料 | 新开工 | 宿城区中扬镇 | 2025.5-2025.12 | 建筑面积1.1万平方米，购置压延机、注塑机等设备，主要生产电缆外包装等塑料材料 | 宿城区 |
| 348 | 宿城兆景新材料 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.1-2025.5 | 建筑面积2万平方米，购置钨钼专用微拉丝机、清洗机、拉力机等设备，年产芯片配套钨丝切割线100亿米 | 宿城区 |
| 349 | 宿城润泽新材料 | 续建 | 运河宿迁港 产业园 | 2023.7-2025.12 | 建筑面积80万平方米，购置铝镁合金生产线、镁铝合金精密锻压生产线等设备，年产特种金属材料35万吨 | 宿城区 |
| 350 | 经开区晶立石英 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2027.12 | 建筑面积38万平方米，购置挤出机、流延机等设备，年产3万吨半导体级高纯石英砂、3万吨光伏及半导体用高纯石英制品 | 宿迁经开区 |
| 351 | 经开区禾昌新材料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置双螺杆挤出流水产线，年产3万吨高性能复合材料 | 宿迁经开区 |
| 352 | 经开区金田 塑业 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.6 | 建筑面积1万平方米，购置双螺杆挤出机、切粒机、真空吸料机等设备，年产6000吨薄膜用功能性添加母料 | 宿迁经开区 |
| 353 | 经开区泰晶新材料 | 续建 | 宿迁经开区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积9万平方米，购置挤出机、流延机等设备，年产2亿平方米太阳能电池封装胶膜 | 宿迁经开区 |
| 354 | 经开区艾姆西艾电池 | 续建 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.9 | 建筑面积4万平方米，购置真空磁控溅射机、分切机、水镀机等设备，年产新型导电铜、铝薄膜2亿平方米 | 宿迁经开区 |
| 355 | 湖滨新区泰佳二期 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2026.6 | 建筑面积3万平方米，购置涂布机、贴合机、分条机等设备，年产电化铝、复合包装膜、转移膜共3000万平方米 | 市湖滨 新区 |
| 356 | 湖滨新区铭启科技 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积2万平方米，购置涂布机、印刷机、模切机等设备，年产5000万平方米模内贴标 | 市湖滨 新区 |
| 357 | 湖滨新区双星30万吨功能性聚酯膜 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.6-2026.12 | 建筑面积38万平方米，购置挤出机、分切机、净化机组等设备，年产功能性聚酯膜材料30万吨 | 市湖滨 新区 |
| 358 | 苏宿园区森祥新材料 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.2-2026.12 | 建筑面积1.2万平方米，购置水热反应釜、单轴压机、冷等静压机等设备，年产20吨高性能氧化铟陶瓷镀膜靶材 | 苏宿 园区 |
| 359 | 苏宿园区聚成钨丝线综合利用 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.3-2025.10 | 建筑面积0.5万平方米，购置回转窑、球磨机等设备，年产2000吨钨丝金刚石线锯 | 苏宿 园区 |
| 360 | 苏宿园区启凡改性膜材料 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积0.3万平方米，购置高低混料机、双螺杆挤出机、失重电子秤等设备，年产1万吨BOPP功能性材料 | 苏宿 园区 |
| （七）其他（8个） |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 沭阳沪峰包装材料 | 新开工 | 沭阳县马厂镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置热压机、铣边机等设备，年产模压托盘15万平方米 | 沭阳县 |
| 362 | 泗阳中军攀太新材料 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2025.4-2026.12 | 建筑面积16.7万平方米，购置压机、铺装机、养生滚台等设备，主要生产人造秸秆板和冷压设备等 | 泗阳县 |
| 363 | 泗阳星龙佩辰包装 | 续建 | 泗阳县王集镇 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积14万平方米，购置平版胶印机、制版机等设备，主要生产包装制品 | 泗阳县 |
| 364 | 宿城云创包装 | 新开工 | 宿城区陈集镇 | 2025.2-2025.9 | 建筑面积3万平方米，购置封口机、枕式包装机、热收缩包装机等设备，年产纸盒包装7000万套 | 宿城区 |
| 365 | 宿城隆润包装 | 新开工 | 宿城区埠子镇 | 2025.5-2025.11 | 建筑面积2万平方米，购置印刷机、模切机、糊盒机等设备，年产1亿只纸盒、1500万只纸箱 | 宿城区 |
| 366 | 洋河新区铠和实业 | 新开工 | 洋河新区 | 2025.4-2026.7 | 建筑面积3.2万平方米，购置注塑机、转盘检测机、单轴机械手等设备，年产金属酒标、酒牌和酒盖包装3000万只 | 市洋河 新区 |
| 367 | 洋河新区启航科技 | 新开工 | 洋河新区 | 2025.5-2026.4 | 建筑面积3.6万平方米，购置注塑机喷釉线、贴花线、丝印线等设备，年产酒类包装及酒瓶贴花5000万件 | 市洋河 新区 |
| 368 | 洋河新区金泽包装 | 新开工 | 洋河新区 | 2025.1-2025.6 | 建筑面积1.8万平方米，购置磨切机、压痕机、封口粘盒机等设备，年产烟包和药包1500万件 | 市洋河 新区 |
| - 二、现代服务业项目（47个） |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 沭阳普洛斯智慧物流园 | 新开工 | 沭阳县 十字街道 | 2025.4-2025.12 | 建筑面积28万平方米，建设智能运营平台、物联网平台、大数据平台、运维平台、人工智能引擎平台五大平台，年处理快递物流单量2亿单 | 沭阳县 |
| 370 | 沭阳贤官智慧港产一体园 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2025.9-2026.12 | 建设450米港口岸线，顺岸布置6个1000吨级泊位，配套建设仓储中心，年吞吐能力200万吨 | 沭阳县 |
| 371 | 沭阳灵康生物科技 | 新开工 | 沭阳县李恒镇 | 2025.6-2025.12 | 建筑面积2.7万平方米，购置离心机、振荡器等设备，提供实验猪养殖和实验服务 | 沭阳县 |
| 372 | 沭阳人力资源服务产业园 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.9-2026.12 | 建筑面积4万平方米，建设行政大厅、人力资源机构集聚区、多功能培训中心、商务综合服务区等功能区，提供招聘、创业就业、劳动争议调解、法律援助、科技创新等一站式服务 | 沭阳县 |
| 373 | 沭阳粮食物流产业园 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2025.9-2027.12 | 建筑面积7万平方米，建成集粮食仓储物流、加工贸易、检验检测、种子研发、科普教育等为一体的粮食产业园，新增粮食仓容30万吨，年加工大米10万吨 | 沭阳县 |
| 374 | 沭阳昱米农业生态科技 | 新开工 | 沭阳县新河镇 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积2万平方米，建设高标准温室大棚、直播基地等设施，年产造型盆景100万盆，提供网络直播销售等服务 | 沭阳县 |
| 375 | 沭阳邮政快递分拨处理中心二期 | 新开工 | 沭阳县南湖 街道 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.7万平方米，购置分拣机、伸缩胶带机等设备，年分拨处理邮件量2.5亿件 | 沭阳县 |
| 376 | 沭阳华东林木产品贸易中心 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2025.9-2027.12 | 依托贤官港区，打造集板材、木工机械、五金配材、家具等一站式采购的木材产业交易市场 | 沭阳县 |
| 377 | 沭阳跨境电商产业园 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积3万平方米，打造集场景搭建、品牌培育、主播培训、直播带货、供应链服务于一体的专业电商直播基地 | 沭阳县 |
| 378 | 泗阳黄河故道生态廊道建设工程 | 续建 | 泗阳县 | 2023.6-2026.12 | 开展黄河故道绿色水美生态廊道建设，实施黄河故道区域环境整治，打造黄河故道文旅融合、和美乡村建设示范工程等 | 泗阳县 |
| 379 | 泗洪京东物流数字仓储基地 | 新开工 | 常泗园区 | 2025.1-2026.12 | 建筑面积15万平方米，建设快递分拨中心、零担货运中心、冷链加工仓储、中央厨房等设施，年吞吐量2700万件、年仓储14.5万吨 | 泗洪县 |
| 380 | 宿迁直属库粮食仓储 | 新开工 | 泗洪县归仁镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积2.5万平方米，建设粮食浅圆仓18座、平房仓7栋，总仓容25万吨 | 泗洪县 |
| 381 | 泗洪飞迪供应链 | 新开工 | 常泗园区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积2.8万平方米，新购冷藏货车30台套，年仓储6万吨 | 泗洪县 |
| 382 | 泗洪两山粮食仓储 | 新开工 | 泗洪县归仁镇 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积2.8万平方米，打造融合智能收储、低温储粮、高效物流的智能粮库综合体，总仓容13.9万吨 | 泗洪县 |
| 383 | 宿迁港泗洪港区双沟码头 | 续建 | 泗洪县双沟镇 | 2024.11-2026.2 | 建设11个300吨级装卸泊位，其中7个散货泊位、2个件杂货泊位、2个多用途泊位，建成后年货物吞吐量390万吨 | 泗洪县 |
| 384 | 泗洪醉猿双沟酒文旅基地 | 续建 | 泗洪县双沟镇 | 2024.7-2026.6 | 建筑面积2.8万平方米，建设游客中心、博物馆、会议中心、餐饮中心、酒店住宿中心等设施，提供参观、旅游、会议、住宿和餐饮等多功能服务 | 泗洪县 |
| 385 | 宿豫中农批物流园二期 | 新开工 | 宿豫区新庄镇 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积5万平方米，建设水产交易区、冻品交易区、冷库、冷链物流服务中心、制冰、储冰间等工程，提供农产品商贸物流服务 | 宿豫区 |
| 386 | 宿豫顺河城市之家 | 新开工 | 宿豫区顺河 街道 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积3万平方米，建设主体7层的综合性商务中心，提供购物、餐饮、酒店、办公等服务 | 宿豫区 |
| 387 | 宿豫临港城市之家 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2025.5-2026.5 | 建筑面积2.5万平方米，建设大型商超、商铺、停车场等设施，提供购物、餐饮、娱乐消费一体化服务 | 宿豫区 |
| 388 | 宿豫华东汽车科技城 | 续建 | 宿豫区曹集乡 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积24万平方米，建设集新车展销区、商务区、新能源展销区、汽车科创区等七大功能片区于一体的汽车商贸科技综合体，打造华东地区最大的汽车产业数字化供应链服务商 | 宿豫区 |
| 389 | 宿迁森迪野生动物世界 | 续建 | 宿豫区豫新 街道 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积10万平方米，打造集野生动物观赏、国际马戏演艺、亲子游乐互动、主题酒店体验、休闲观光度假、科普研学教育为一体的沉浸式综合度假区 | 宿豫区 |
| 390 | 宿豫高新智谷科技园 | 续建 | 宿迁高新区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积26.6万平方米，建设集技术研发、创新孵化、科技金融、公共服务等于一体的平台载体，提供人才培养、成果转化、企业孵化等服务 | 宿豫区 |
| 391 | 宿豫电商大厦 | 续建 | 电商园区 | 2023.5-2025.7 | 建筑面积9万平方米，建设商务办公楼及附属配套设施，主要提供电子商务服务 | 宿豫区 |
| 392 | 宿城运河宿迁港张圩干渠水陆联运物流基地 | 新开工 | 运河宿迁港 产业园 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积12万平方米，建设航运码头、物流仓储、信息中心及候工楼等相关配套设施 | 宿城区 |
| 393 | 宿城源东华东数字物流 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积10万平方米，建设智慧物流仓储厂房，提供货物仓储服务 | 宿城区 |
| 394 | 宿城世恒供应链电商云仓 | 新开工 | 宿城区中扬镇 | 2025.3-2025.11 | 建筑面积2.5万平方米，建设立体式智能仓储货架、仓储分拣中转中心、智慧数字化管理平台，提供化妆品仓储及物流转运 | 宿城区 |
| 395 | 宿城康丰冷链物流 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2025.2-2025.6 | 建筑面积2万平方米，建设冷藏中心、保鲜中心、冷冻中心及常温中心，提供生鲜食品仓储及冷链运输服务 | 宿城区 |
| 396 | 宿城万服金融大厦 | 新开工 | 宿城区 双庄街道 | 2025.1-2026.5 | 建筑面积2.6万平方米，建设现代化高端智能办公楼宇，主要为美团、小米、滴滴等国内互联网企业提供呼叫中心服务 | 宿城区 |
| 397 | 宿城颐德药业物流 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.3-2025.10 | 建筑面积1万平方米，建设智能仓储中心，提供药品存储、中转、配送等服务 | 宿城区 |
| 398 | 宿城运河宿迁港智慧物流产业园 | 续建 | 运河宿迁港 产业园 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积36万平方米，建设标准化物流仓，提供货物仓储服务 | 宿城区 |
| 399 | 宿城兰博物流 | 续建 | 宿城区耿车镇 | 2024.7-2025.12 | 建筑面积18万平方米，建设仓储分拣中转中心、家具储运中心、定制化仓等设施，主要提供物流仓储、运输及数字化货运平台服务 | 宿城区 |
| 400 | 经开区金晖颐养院 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.2-2026.12 | 建筑面积3.5万平方米，主要建设医疗服务门诊部、老年保健中心、老年公寓、养老院、护理院、老年娱乐服务中心等设施，提供优质养老服务 | 宿迁经开区 |
| 401 | 经开区小鸿人电商直播基地 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1万平方米，以现有标准厂房为主体，打造以电子商务、信息技术服务为主体的电商直播基地 | 宿迁经开区 |
| 402 | 湖滨新区中鑫储能 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2026.3 | 建筑面积3万平方米，购置22台5MWPCS升压一体机、44台5.015MWh储能电池预制舱，建设100MW-200MWh储能电站，满足100MW连续充放电2小时的要求 | 市湖滨 新区 |
| 403 | 湖滨新区京东全球培训基地 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积32万平方米，建设京东全球培训基地，打造京东集团人才培养及文化传承最主要阵地 | 市湖滨 新区 |
| 404 | 湖滨新区钟吾游乐城 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积10万平方米，打造集主题乐园、水上世界、科普研学、夜景游览于一体的大型现代化游乐城 | 市湖滨 新区 |
| 405 | 湖滨新区国科产教融合科技园 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积1.1万平方米，建设产教融合基地，主要提供人力资源管理师、项目管理师培训等服务 | 市湖滨 新区 |
| 406 | 湖滨新区体拜特酒店 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积0.7万平方米，打造集餐饮、住宿、休闲娱乐为一体的度假中心 | 市湖滨 新区 |
| 407 | 湖滨新区博米产业园 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积0.8万平方米，提供客服呼叫、服务外包、数据标注等服务 | 市湖滨 新区 |
| 408 | 湖滨新区沐晨太空舱营地 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建设高品质野外微型旅宿建筑“太空舱”30栋，打造太空舱度假营地，提供智能化休闲度假服务 | 市湖滨 新区 |
| 409 | 湖滨新区卡卡业电商基地 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积0.6万平方米，打造卡卡业系列减肥休闲食品生产、加工、电商直播销售为一体的电商基地 | 市湖滨 新区 |
| 410 | 湖滨新区莱锐科技 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积0.4万平方米，提供客服外包、大数据相关服务 | 市湖滨 新区 |
| 411 | 湖滨新区京东直播产业园 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积0.3万平方米，提供直播合作、POP商家入驻培育、品牌推广等服务 | 市湖滨 新区 |
| 412 | 湖滨新区中医健康产业园 | 新开工 | 湖滨新区 | 2025.1-2025.12 | 建筑面积0.3万平方米，建设中医科普宣传和综合门诊等，打造中医健康产业园 | 市湖滨 新区 |
| 413 | 宿迁学院新校区 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.9-2026.3 | 建筑面积60万平方米，建设公共教学区、行政办公区、学院区、生活区、文体活动区、国际交流中心、产教融合区等 | 市湖滨 新区 |
| 414 | 苏宿园区邻里中心综合体 | 新开工 | 苏宿园区 | 2025.9-2027.12 | 建筑面积2万平方米，建设商业配套、社区办公及酒店等设施，打造便民服务综合体 | 苏宿 园区 |
| 415 | 苏宿园区苏大天宫科创中心 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.11-2026.12 | 建筑面积15万平方米，建设厂房及配套设施，打造集科创服务中心、先进制造业基地两大功能区于一体的专业化科技园区 | 苏宿 园区 |
| 三、创新载体项目（9个） |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 沭阳华冲镇环保装备产业园 | 新开工 | 沭阳县华冲镇 | 2025.3-2025.12 | 建筑面积2.6万平方米，建设标准化厂房及给排水等配套设施，招引环保装备制造企业入驻 | 沭阳县 |
| 417 | 泗阳智能科技孵化基地 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2025.6-2026.12 | 建筑面积3.3万平方米，建设展示中心、企业孵化中心、研发中心等，聚焦人工智能、物联网、工业互联网等各类数字科技类产业集群，打造科技企业孵化基地 | 泗阳县 |
| 418 | 泗阳装备制造产业园扩建 | 续建 | 泗阳高新区 | 2024.12-2025.12 | 建筑面积30万平方米，建设标准化厂房及内部道路、绿化、管网等配套设施，主要招引装备制造类企业入驻 | 泗阳县 |
| 419 | 宿城微电子产业园 | 新开工 | 宿城开发区 | 2025.2-2027.6 | 建筑面积20万平方米，建设标准化厂房、研发中心等设施，招引半导体材料制备、芯片制造、半导体芯片封装等企业入驻 | 宿城区 |
| 420 | 宿城宿味食品产业园 | 新开工 | 宿城区食品 产业园 | 2025.1-2025.9 | 建筑面积11万平方米，建设标准化厂房及配套设施，招引食品加工企业入驻 | 宿城区 |
| 421 | 经开区富泽光电产业园 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2025.1-2029.12 | 建筑面积60万平方米，建设智慧工厂及研发中心，招引华弘光电、东微电子等半导体、智能制造、新一代信息技术、新材料企业入驻 | 宿迁经开区 |
| 422 | 经开区科技创新产业园 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.2-2027.12 | 建筑面积80万平方米，建设商务办公、研发中心、科创大厦等设施，主要招引科技创新类企业入驻 | 宿迁经开区 |
| 423 | 经开区宠物经济产业园 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.10-2026.12 | 建筑面积30万平方米，建设厂房、综合服务中心、培训中心、研发中心、直播基地等设施，主要招引宠物行业企业入驻 | 宿迁经开区 |
| 424 | 经开区国投智慧产业园 | 续建 | 宿迁经开区 | 2024.9-2026.12 | 建筑面积26万平方米，建设标准工业厂房31栋，引进装备制造、电子信息等高新技术企业入驻 | 宿迁经开区 |

抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，

市法院，市检察院，宿迁军分区。

宿迁市人民政府办公室                     2025年1月6日印发